Приложение № 1

к постановлению администрации Пограничного муниципального района

 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района на 2015-2017 годы»,

утвержденную постановлением администрации Пограничного муниципального района от 29.12.2014 № 984»

 от «25» 01 2017 № 35

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения

Пограничного муниципального района на 2015-2017 годы» утвержденной постановлением администрации

Пограничного муниципального района от 29.12.2014 № 984

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района" на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнениямероприятия | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района** |
|  **1.Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг ЖКХ** |
| 1.1 | Организация водоснабжения в сельских поселениях | 2015 | ИТОГО | 1028,0 | 1028,0 |  |  | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 1028,0 | 1028,0 |  |  |
| КБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Субвенции поселениям на организацию водоснабжения в сельских поселениях | 2016 | ИТОГО | 503,0 |  | 503,0 |  |
| Бюджет ПМР | 503,0 |  | 503,0 |  |
| КБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3 | Промывка, опрессовка системы отопления многоквартирного дома в с. Нестеровка | 2015 | ИТОГО | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Бюджет ПМР | 25,0 | 25,0 |  |  |
| КБ | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Исследование объектов окружающей и производственной среды | 2016-2017 | ИТОГО | 411,57 |  | 312,0 | 99,57 |
| Бюджет ПМР | 411,57 |  | 312,0 | 99,57 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.5 | Уборка несанкционированных мест захламления отходами производства и потребления | 2016-2017 | ИТОГО | 304,0 |  | 61,0 | 243,0 |
| Бюджет ПМР | 304,0 |  | 61,0 | 243,0 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения в с. Жариково | 2017 | ИТОГО | 694,0  |  |  | 694,0 |
| Бюджет ПМР | 694,0 |  |  | 694,0 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения в с. Нестеровка | 2017 | ИТОГО | 441,0  |  |  | 441,0  |
| Бюджет ПМР | 441,0  |  |  | 441,0  |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение проверки сметной стоимости по объектам, для участия на условиях софинансирования в краевой программе | 2017 | ИТОГО | 27,1 |  |  | 27,1 |
| Бюджет ПМР | 27,1 |  |  | 27,1 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение дезинфекции и чистки водонапорных башен | 2017 | ИТОГО | 119,9 |  |  | 119,9 |
| Бюджет ПМР | 119,9 |  |  | 119,9 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.10 | Установка счетчиков учета воды на скважины | 2017 | ИТОГО | 108,09 |  |  | 108,09 |
| Бюджет ПМР | 108,09 |  |  | 108,09 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.11 | Промывка скважин | 2017 | ИТОГО | 180,0 |  |  | 180,0 |
| Бюджет ПМР | 180,0 |  |  | 180,0 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.12 | Покупка скважинных насосов модели ЭЦВ | 2017 | ИТОГО | 0,0  |  |  | 0,0  |
| Бюджет ПМР | 0,0 |  |  | 0,0 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.13 | Дезинфекция колодцев находящихся на территории сельских поселений | 2017 | ИТОГО | 0,0  |  |  | 0,0  |
| Бюджет ПМР | 0,0 |  |  | 0,0 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.14 | Покраска и текущий ремонт колодцев | 2017 | ИТОГО | 131,0 |  |  | 131,0 |
| Бюджет ПМР | 131,0 |  |  | 131,0 |
| КБ |  |  |  |  |
| 1.15 | Текущий ремонт системы водоотведения с. Нестеровка |  2017 | ИТОГО | 0,0  |  |  | 0,0  |
| Бюджет ПМР | 0,0 |  |  | 0,0 |
| КБ |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |   | **ИТОГО** | 3972,66 | 1053,0 | 876,0 | 2043,66 |  |
| Бюджет ПМР | 3972,66 | 1053,0 | 876,0 | 2043,66 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Участие в государственной программе «Чистая вода»** |
| 2.1 | Субсидии бюджету Пограничного городского поселения на проектирование и строительство объектов водоснабжения | 2015-2017 | **ИТОГО** | 1837,9 |  | 0,0 | 1837,9 | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 1837,9 |  |  | 1837,9 |
| КБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Бюджет ПГП | 0,0 |  | 0,0 |  |
|   | **ВСЕГО Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района"** | **2015-2017** | **ИТОГО** | **5810,56** | **1053,0** | **876,0** | **3881,56** |  |
| **Бюджет ПМР** | **5810,56** | **1053,0** | **876,0** | **3881,56** |
| **КБ** |  |  |  |  |
| **Бюджет ПГП** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального района»** |
| **1.Организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций** |
| 1.1 | Ремонт котельной № 3/23 с.Сергеевка (замена дымовой трубы, замена котла Трубчатый на УКВр-0,63 и связанные с этим работы) | 2015 | ИТОГО | 1688,15 | 1688,15 |  |  | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства администрации ПРМ |
| Бюджет ПМР | 589,0 | 589,0 |  |  |
| КБ | 1099,15 | 1099,15 |  |  |
| 1.2 | Ремонт котельной № 3/20 с.Жариково (замена дымовой трубы, замена котлов на УКВр-1,0 и связанные с этим работы) | 2015 | ИТОГО | 2609,54 | 2609,54 |  |  |
| Бюджет ПМР | 548,05 | 548,05 |  |  |
| КБ | 2061,49 | 2061,49 |  |  |
| 1.3 | Установка систем оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) на котельных, находящихся в собственности администрации Пограничного муниципального района | 2015 | ИТОГО | 175,31 | 175,31 |  |  |
| Бюджет ПМР | 175,31 | 175,31 |  |  |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту, для участия на условиях софинансирования в краевой программе | 2016 | ИТОГО | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| Бюджет ПМР | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5  | Замена участка теплосети котельной № 3/23 расположенной в с. Сергеевка (протяженность участка 200 метров); замена изоляции участка теплосети котельной № 3/20 расположенной в с. Жариково (протяженность участка 111 метров); замена изоляции участка теплосети котельной № 3/17 расположенной в с. Барабаш-Левада (протяженность участка 296 метров);  | 2017 | ИТОГО | 2717,137 | 0,0 | 0,0 | 2717,137 |
| Бюджет ПМР | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 |
| КБ | 2142,137 | 0,0 | 0,0 | 2142,137 |
| 1.6. | Установка окон в здании администрации Пограничного муниципального района | 2016 | ИТОГО |  | 0,0 | 328,2 |  | МКУ ХОЗУ администрации ПМР |
| Бюджет ПМР |  | 0,0 | 328,2 |  |
| КБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **ВСЕГО Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального района** |  | **ИТОГО** | **7538,337** | **4473,0** | **348,2** | **2717,137** |  |
| **Бюджет ПМР** | **2235,56** | **1312,36** | **348,2** | **575,0** |
| **КБ** | **5302,777** | **3160,64** | **0,0** | **2142,137** |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей Пограничного муниципального района на 2017 год»** |
|  | **Предоставление поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы** |
| 1.1 | Организация информационно-разъяснительной деятельности среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы и условий участия в ней молодых семей. | 2016 | ИТОГО | 0,0 | 0, | 0 | 0 | Отдел по делам культуры, молодежи и социальной политике администрации Пограничного муниципального района |
| Бюджет ПМР | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| КБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Формирование списков молодых семей – участников Подпрограммы. | 2016 | ИТОГО |  |  |  |  |
| Бюджет ПМР | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | КБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям – участникам Подпрограммы для приобретения или строительства жилого дома эконом-класса. Вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома для молодых семей-участников Подпрограммы. | 2017 | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ПМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей Пограничного муниципального района на 2017 год»** |  | **ИТОГО** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Бюджет ПМР** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдельные мероприятия программы** |
| 1 | Организация и содержание мест захоронения в сельских поселениях | 2016 | ИТОГО | 670,0 |  | 670,0 |  | Администрация Жариковского сельского поселения |
| Бюджет ПМР | 670,0 |  | 670,0 |  |
| КБ | 0,0 |  | 0,0 |  |
|   | **ВСЕГО отдельные мероприятия программы** |  | **ИТОГО** | **670,0** |  | **670,0** |  |  |
| **Бюджет ПМР** | **670,0** |  | **670,0** |  |
| **КБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|   | **ВСЕГО Программа** |   | **ИТОГО** | **14018,897** | **5526,0** | **1894,2** | **6598,697** |  |
| **Бюджет ПМР** | **8716,12** | **2365,36** | **1894,2** | **4456,56** |
| **КБ** | **5302,777** | **3160,64** | **0,0** | **2142,137** |
| **Бюджет ПГП** |  |  |  |  |